## Slide 1
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint
중간 발표
팀 명 : 앙까라
과 목 : 프로젝트(캡스톤 디자인)
담당교수님 : 성락운 교수님
날 짜 : 2024-05-10

## Slide 2
목차
01
프로젝트 소개
02
계획 변경
04
문제 및 해결
03
중간 결과 물
05
이후 계획
06
피드백 및 느낀점

## Slide 3
Part 1,
프로젝트 소개
사이트 이름 : 앙까라
주제 : 유튜브 랭킹 및 정보 플랫폼
설명 : 유튜브 동영상 및 뉴스 관련 다양한 정보와 커뮤니티를 제공하는 사이트

## Slide 4
Part 1,
프로젝트 소개
시그널
플레이 보드

## Slide 5
Part 2,
계획 변경
6주차: 04/26~05/02 - API 개발( 백엔드 개발 )
7주차: 05/03~05/09 - API 개발( 백엔드 개발 )
8주차: 05/10~05/16 - 프론트엔드 개발
9주차: 05/17~05/23 - 프론트엔드 개발
10주차: 05/24~05/30 - 통합 테스트 및 디버깅
11주차: 05/31~06/06 - 오류 수정
6주차: 04/26~05/02 – 프론트, 백엔드개발
7주차: 05/03~05/09 – 프론트, 백엔드개발
8주차: 05/10~05/16 – 프론트, 백엔드개발
9주차: 05/17~05/23 – 프론트, 백엔드개발
10주차: 05/24~05/30 - 통합 테스트 및 디버깅
11주차: 05/31~06/06 – 배포

## Slide 6
Part 3,
중간 결과물
기초적인 웹페이지, 백엔드, 데이터수집코드

## Slide 7
Part 3,
중간 결과물

## Slide 8
Part 3,
중간 결과물

## Slide 9
Part 3,
중간 결과물

## Slide 10
Part 3,
중간 결과물
더미데이터
호출 결과

## Slide 11
Part 3,
중간 결과물
데이터 수집 코드

## Slide 12
Part 3,
중간 결과물
수집한 데이터

## Slide 13
Part 4,
문제 및 해결
Cors 문제
개발 환경과 실제 데이터베이스 환경 간의 대소문자 구분 차이

## Slide 14
Part 4,
문제 및 해결
Cors 문제

## Slide 15
Part 4,
문제 및 해결
개발 환경과 실제 데이터베이스 환경 간의 대소문자 구분 차이
Admin
Comments
Likes
Music
Post
Search
User

## Slide 16
Part 4,
문제 및 해결
Admin
Comments
Likes
Music
Post
Search
User

## Slide 17
Part 5,
이후 계획
현재까지의 계획
1주차: 03/22~03/28 - 개발환경 구성
2주차: 03/29~04/04 - 웹사이트 디자인
3주차: 04/05~04/11 - DB 모델링 구성
4주차: 04/12~04/18 - 중간고사 준비
5주차: 04/19~04/25 – 중간고사
6주차: 04/26~05/02 - 프론트,백엔드 개발
7주차: 05/03~05/09 – 프론트,백엔드 개발
8주차: 05/10~05/16 - 프론트,백엔드 개발
9주차: 05/17~05/23 - 프론트,백엔드 개발
10주차: 05/24~05/30 - 통합 테스트 및 디버깅
11주차: 05/31~06/06 - 배포
이후 계획

## Slide 18
Part 4,
이후 계획
이후 계획
8주차 : 사용자 페이지 구현
8주차 : 도움말 페이지 구현
8주차 : 공지사항 페이지 구현
8주차 : 검색 페이지 구현
8,9주차 : 데이터 수집코드를 스케쥴러 사용하여 자동화
8,9주차 : 데이터 수집 코드와 데이터베이스 연동
8,9주차 : 데이터베이스에 실제 데이터 삽입
8,9주차 : 로그인이나 기타 CRUD기능 백엔드 로직 구현
8,9주차 : 백엔드와 프론트의 API 연동
10주차 : 통합 테스트 및 디버깅
11주차 : 배포

## Slide 19
Part 6,
피드백 및 느낀점
작은 오류들이 너무 많다
혼자 작업하는 것이 아니기 때문에 타인의 코드와 자신이 작성한 코드로 인한 오류 발생이 많다
팀원과 더 많은 소통이 필요한 것 같다
디자인 구현에 어려움이 있다
디자인 구현 과정에서 개개인의 시각 차이로 인한 의견 충돌이 발생한다.
자신의 의견에 대한 명확한 생각과 이유를 제안 해야 할것 같다

## Slide 20
Part 7,
출처
https://gemini.google.com/
https://wrtn.ai/
https://www.signal.bz/
https://playboard.co/
https://youtu.be/x6i3_LfeTjY

## Slide 21
감사합니다